Plan de pruebas de software

Análisis y Diseño de una Plataforma SaaS Multiempresa para la Gestión del Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal – Caso de estudio: Colegio Andino de Huancayo

Fecha: 30/09/2026

Tabla de contenido

Historial de versiones

Información del proyecto

Aprobaciones

Resumen ejecutivo

Alcance de las pruebas

Elementos de pruebas

Nuevas funcionalidades a probar

Pruebas de regresión

Funcionalidades a no probar

Enfoque de pruebas (estrategia)

Criterios de aceptación o rechazo

Criterios de aceptación o rechazo

Criterios de suspensión

Criterios de reanudación

Entregables

Recursos

Requerimientos de entornos – Hardware

Requerimientos de entornos – Software

Herramientas de pruebas requeridas

Personal

Entrenamiento

Planificación y organización

Procedimientos para las pruebas

Matriz de responsabilidades

Cronograma

Premisas

Dependencias y Riesgos

Referencias

Glosario

Estado del documento: versión 1.0 del 30/09/2026, elaborada por el equipo con asistencia de IA. No está aprobada ni firmada; la aprobación académica está pendiente y no hay validación institucional del Colegio Andino de Huancayo.

# Historial de versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/09/2026 | 1.0 | Equipo del proyecto (redacción asistida por Claude) | Universidad Continental — Pruebas y Calidad de Software, NRC 28607 | Primera versión del plan maestro de pruebas (fase F29D), sobre la plantilla del curso, para la versión v1.1 del sistema. |

# Información del proyecto

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Universidad Continental — Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas e Informática. Proyecto académico del curso Pruebas y Calidad de Software (NRC 28607) |
| Proyecto | Análisis y Diseño de una Plataforma SaaS Multiempresa para la Gestión del Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal – Caso de estudio: Colegio Andino de Huancayo |
| Fecha de preparación | 30/09/2026 |
| Cliente | Colegio Andino de Huancayo, como caso de estudio académico. No hay relación contractual ni validación institucional del proceso ni del sistema |
| Patrocinador principal | No aplica: proyecto académico sin financiamiento |
| Gerente / Líder de proyecto | Sin asignación formal registrada en el repositorio: responsabilidad compartida del equipo (Coronacion Meza Fredy; Peña Arroyo Anthony; Vila Meza Luis Antonio) |
| Gerente / Líder de pruebas de software | Sin asignación formal: responsabilidad compartida del equipo. La ejecución y el registro de la F29F los hizo el asistente de IA del equipo bajo su dirección |
| Docente | Dr. Maglioni Arana Caparachin |

# Aprobaciones

El plan no está aprobado ni firmado. La tabla indica quién debe aprobarlo; no se simula ninguna firma ni aprobación institucional.

| Nombre y apellido | Cargo | Departamento u organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr. Maglioni Arana Caparachin | Docente del curso | Universidad Continental | Pendiente | Pendiente — sin firma |
| Integrantes del equipo | Autores del plan | Universidad Continental (NRC 28607) | Pendiente | Pendiente — sin firma |
| RR. HH. / Administración del Colegio Andino | Usuario del caso de estudio | Colegio Andino de Huancayo | No aplica | No aplica: no hay validación institucional |

# Resumen ejecutivo

Este es el plan maestro de pruebas de la plataforma SaaS multiempresa de reclutamiento, evaluación y selección de personal, en su versión v1.1 (rama develop, commit bc44303). Cubre la línea base funcional RF-01 a RF-27, los casos de uso CU-01 a CU-20, los diez RNF académicos del Formato 07 y el componente experimental RF-29.

•	Propósito: definir qué se prueba, cómo, con qué criterios y con qué evidencia se da por aceptada la versión, y dejar trazado cada requisito hasta sus casos de prueba (F29E) y su ejecución (F29F).

•	Relación con el proyecto: el plan acompaña la entrega académica final. Las pruebas automatizadas existen desde la Fase 3 (TDD) y el plan las formaliza; no describe un esfuerzo nuevo ni reemplaza la evidencia histórica.

•	Restricciones: equipo de tres integrantes, un solo equipo de cómputo con Docker, sin entorno de producción, sin datos reales (solo ficticios) y sin validación institucional del Colegio.

•	Límites declarados: no se mide cobertura de código, no hay pruebas de carga ni de disponibilidad (RNF-06 y RNF-07 no verificados) y la aceptación por el usuario institucional no se realizó.

# Alcance de las pruebas

## Elementos de pruebas

Áreas funcionales y componentes que se prueban (componentes del Formato 11, CMP-xx):

| Área funcional | Componentes | RF |
| --- | --- | --- |
| Requerimientos de personal | CMP-04 | RF-01 a RF-04 |
| Vacantes y publicación | CMP-05 | RF-05 a RF-07 |
| Postulantes y postulaciones | CMP-06, CMP-07 | RF-08 a RF-15 |
| Evaluaciones y entrevistas | CMP-08 | RF-16 a RF-19 |
| Ranking y comparación (apoyo) | CMP-09 | RF-20 a RF-22 |
| Decisión humana, selección y cierre | CMP-10, CMP-11 | RF-23 a RF-26 |
| Auditoría | CMP-13 | RF-27 |
| Autenticación, roles y multiempresa | CMP-02, CMP-03 | Transversal (RNF-01, RNF-02) |
| Notificaciones y cola | CMP-12, CMP-16 | RF-04, RF-11, RF-15, RF-17, RF-26 |
| Interfaz web | CMP-01 | Todos (E2E y componentes) |
| Servicio de riesgo operacional | CMP-17 | RF-29 (EXPERIMENTAL / PROPUESTO) |

## Nuevas funcionalidades a probar

Funcionalidades de la versión v1.1 respecto de la v1.0 académica (tag v1.0.0-academic), vistas desde el usuario:

•	Plazo objetivo de la vacante (target_completion_at): RR. HH. registra la fecha objetivo del proceso (Fase 16).

•	Tarjeta de riesgo operacional en la ficha de la vacante (RF-29, EXPERIMENTAL): muestra el riesgo de demora del proceso o un panel descriptivo si el servicio no está disponible. No evalúa personas ni cambia el ranking.

•	Interfaz rediseñada con movimiento reducido, tablas accesibles en móvil y portada con experiencia CSS 3D (Fases 18 a 21).

## Pruebas de regresión

Toda la línea base RF-01 a RF-27 entra en regresión, porque las fases de v1.1 tocaron la interfaz, la ficha de vacante y la configuración del entorno:

•	la suite completa de PHPUnit (unitarias y de integración, con autorización por rol y aislamiento entre organizaciones);

•	la suite E2E de Cypress, desde el inicio de sesión hasta el flujo completo de reclutamiento;

•	la integración continua en GitHub Actions, que en cada push a develop y main ejecuta build, TypeScript y PHPUnit;

•	los defectos corregidos DEF-01 a DEF-13, cada uno con su prueba de regresión (docs/defects.md).

## Funcionalidades a no probar

| Funcionalidad | Razón | Riesgo asumido |
| --- | --- | --- |
| RF-28 (candidato) | No está implementado | Ninguno sobre el software; se declara NO IMPLEMENTADO |
| Rendimiento y carga (RNF-06) | No hay herramienta de carga ni SLA definido | Comportamiento desconocido con volumen real; RNF-06 queda NO VERIFICADO |
| Disponibilidad y recuperación (RNF-07) | No hay entorno de producción ni respaldos probados | RNF-07 queda NO VERIFICADO |
| Envío real de correo y SMS | El correo usa el driver log (fuera de alcance) | Entregabilidad real no probada |
| Despliegue en la nube, SuperAdmin y facturación | Fuera del alcance del proyecto | Ninguno para la entrega académica |
| Aceptación por el usuario institucional | No hay validación con RR. HH. / Administración del Colegio | El AS-IS sigue preliminar y el TO-BE, propuesto |
| Pruebas de penetración | Fuera del alcance académico | Solo seguridad básica automatizada |
| Validez institucional del modelo RF-29 | Solo hay datos sintéticos | El modelo sigue EXPERIMENTAL; no se autoriza en producción |

## Enfoque de pruebas (estrategia)

Estrategia en niveles, con prioridad de la automatización y registro de la evidencia real de cada ejecución. Los datos son siempre ficticios: fábricas de PHPUnit, DemoSeeder para Cypress y el dataset sintético del servicio ML.

| Nivel / tipo | Herramienta | Alcance | Automatización |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | PHPUnit (tests/Unit, 6 archivos) | Estados, validadores de puntajes y ponderaciones, servicio de ranking | Automatizada |
| Integración / funcionales | PHPUnit (tests/Feature, 42 archivos) sobre PostgreSQL 17 real | RF-01 a RF-27, autorización, notificaciones y auditoría | Automatizada |
| Seguridad básica | PHPUnit (autenticación, roles, soporte E2E) y Cypress E2E-12 | Acceso por rol, límites de intentos, reglas negativas | Automatizada |
| Multitenencia | PHPUnit (CrossTenantAccessTest, OrganizationScopeTest) y Cypress E2E-11 | Ninguna organización accede a datos de otra | Automatizada |
| UI / E2E | Cypress 15.3.0 (20 specs) en el entorno aislado app-e2e | Flujos por rol y flujo completo | Automatizada |
| Componentes frontend | Vitest (vp test, 6 archivos) | Componentes de interfaz y accesibilidad | Automatizada |
| Estático y build | tsc --noEmit y npm run build | Tipos y compilación del frontend | Automatizada |
| Regresión continua | GitHub Actions (tests.yml) | Build, TypeScript y PHPUnit en cada push | Automatizada |
| ML experimental | pytest (18 archivos) y PHPUnit tests/Feature/Ml | Dataset, entrenamiento, contrato congelado, API e integración RF-29 | Automatizada |
| Aceptación | Recorrido manual por rol (Fase 8) y flujo E2E-13 | Flujo de punta a punta | Parcial: sin aceptación institucional |
| No funcionales | Cypress E2E-16 a E2E-19 y medición puntual de la F25 | Accesibilidad, responsive y tiempos puntuales | Parcial: sin carga ni disponibilidad |

Configuraciones: equipo Windows 11 con Docker Desktop, navegador Electron 136 headless, viewport 1280×800 (y móvil en E2E-16). Nivel de regresión: completo en cada ejecución de cierre.

# Criterios de aceptación o rechazo

## Criterios de aceptación o rechazo

El plan se da por completado y la versión se acepta solo si se cumplen todos estos criterios, medidos en la ejecución de la F29F:

| ID | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| CA-01 | PHPUnit: 0 pruebas fallidas. Las únicas omitidas son las 8 de funciones del starter kit desactivadas. |
| CA-02 | Cypress: 20 specs y 0 tests fallidos, sin reintentos. |
| CA-03 | Vitest y pytest: 0 pruebas fallidas. |
| CA-04 | TypeScript sin errores y build del frontend sin errores. |
| CA-05 | Integración continua en verde en develop. |
| CA-06 | Cada RF-01 a RF-27 tiene al menos un caso de prueba automatizado ejecutado y aprobado (F29E y F29F). |
| CA-07 | Ningún defecto de severidad Alta abierto (F29G). |

Rechazo: cualquier prueba fallida sin clasificar, una regresión real, un RF sin caso de prueba aprobado o un defecto de severidad Alta abierto. La cobertura de código no es criterio: no se mide con herramienta.

## Criterios de suspensión

•	El entorno Docker no está healthy (servicios app, postgres, redis, app-e2e o queue-e2e).

•	La base de datos de pruebas no es la aislada (reclutamiento_testing para PHPUnit, reclutamiento_e2e para Cypress): se detiene la ejecución para no afectar los datos de demostración (DEF-13).

•	Un defecto bloquea un flujo principal e impide ejecutar los casos que dependen de él.

•	La integración continua falla por una causa externa (servicio de GitHub o dependencia de red).

## Criterios de reanudación

•	El entorno vuelve a estar healthy y se repite la suite completa afectada, no solo el caso que falló.

•	La causa del fallo está clasificada (regresión real, flaky, ambiente, dependencia externa o documental). Si es una regresión real, se corrige con autorización del equipo y con su prueba de regresión.

•	Toda ejecución repetida se registra junto a la anterior; no se sustituye ni se oculta el primer resultado.

# Entregables

| Entregable | Ubicación |
| --- | --- |
| Plan de pruebas (este documento) | docs/academico/plan-pruebas/ |
| Casos de prueba y matriz de trazabilidad RF → CU → CP → prueba → evidencia (F29E) | docs/academico/casos-prueba/ |
| Ejecución QA: registros de cada herramienta, resumen y matriz CP → resultado (F29F) | docs/academico/qa-final/ |
| Registro de defectos y métricas de calidad (F29G) | docs/academico/metricas-calidad/ |
| Evidencia TDD (ciclos RED → GREEN) | docs/tdd-evidence.md |
| Registro histórico de defectos DEF-01 a DEF-13 | docs/defects.md |
| Reportes de herramientas: salida de PHPUnit, Cypress, Vitest, pytest, TypeScript, build y CI | docs/academico/qa-final/evidencias/ |

# Recursos

## Requerimientos de entornos – Hardware

| Recurso | Especificación (verificada el 30/09/2026) |
| --- | --- |
| Equipo de pruebas | AMD Ryzen 9 5900X (12 núcleos), 31,9 GB de RAM, Windows 11 Pro |
| Máquina virtual de Docker Desktop | 24 CPU y 16,7 GB de memoria asignados |
| Integración continua | Ejecutor ubuntu-latest de GitHub Actions |
| Red | Acceso a internet para GitHub, imágenes Docker y dependencias; servicios locales publicados solo en 127.0.0.1 salvo app |

## Requerimientos de entornos – Software

| Software | Versión |
| --- | --- |
| Docker / Docker Compose | 29.7.2 / v5.5.1 |
| Contenedor app | PHP 8.4.25, Node 22.23.2, Laravel 13 |
| Base de datos y caché | PostgreSQL 17.11, Redis 7.4.11 |
| Frontend | React 19, TypeScript, Inertia 3, Tailwind 4, Vite (vp) |
| Servicio ML | Python 3.12.5 en ml-service/.venv (fuera de Docker Compose) |
| Cypress | Imagen cypress/included:15.3.0, Electron 136 |
| Bases de prueba | reclutamiento_testing (PHPUnit) y reclutamiento_e2e (Cypress); nunca la de demostración |

## Herramientas de pruebas requeridas

•	PHPUnit (vía php artisan test): unitarias e integración.

•	Cypress 15.3.0: E2E en navegador, desde su imagen oficial.

•	Vitest (vía vp test): componentes de React.

•	pytest: servicio ML experimental.

•	TypeScript (tsc --noEmit) y Vite (npm run build).

•	GitHub Actions: integración continua (.github/workflows/tests.yml).

•	Git: control de versiones y trazabilidad de cada ejecución al commit probado.

•	Técnica: TDD (RED → GREEN → REFACTOR) para cada regla de negocio.

## Personal

| Rol | Quién | Función en las pruebas |
| --- | --- | --- |
| Equipo del proyecto (3) | Coronacion Meza Fredy; Peña Arroyo Anthony; Vila Meza Luis Antonio | Decide el alcance, revisa resultados, aprueba correcciones y es responsable de la entrega |
| Implementador asistido por IA | Claude (Claude Code) | Escribe pruebas y documentos, ejecuta las suites y registra la evidencia, bajo la dirección del equipo |
| Auditor asistido por IA | Codex | Revisa cada fase de forma independiente antes de integrarla |
| Docente | Dr. Maglioni Arana Caparachin | Revisión académica del plan y de sus resultados |

## Entrenamiento

Necesidades de entrenamiento para operar el plan (no se afirma que se hayan cubierto con cursos formales):

•	Pruebas de Laravel con PHPUnit sobre PostgreSQL y fábricas de datos.

•	Cypress con entornos aislados y reset de datos.

•	Docker Compose: levantar, verificar salud y aislar las bases de prueba.

•	pytest y el contrato congelado del experimento ML.

•	Lectura de la matriz de trazabilidad y registro de defectos.

# Planificación y organización

## Procedimientos para las pruebas

•	Desarrollo: TDD. Cada regla nueva empieza con una prueba que falla (RED observado) y termina en verde; se registra en docs/tdd-evidence.md.

•	Ejecución de cierre: con el árbol de trabajo limpio, se ejecutan en orden: configuración de Compose, PHPUnit, TypeScript, build, Vitest, pytest y Cypress. Se guarda la salida completa, el comando, la hora y el código de salida.

•	Comandos reales: docker compose exec app php artisan test · docker compose exec app npx tsc --noEmit · docker compose exec app npm run build · docker compose exec app npx vp test --run · ml-service/.venv/Scripts/python.exe -m pytest · npm run cy:run.

•	Fallos: se clasifican (regresión real, flaky, ambiente, dependencia externa, documental o no aplicable). Nunca se ocultan, y el runtime no se corrige sin autorización del equipo.

•	Defectos: se registran como DEF-NN con síntoma, causa, corrección y prueba de regresión.

•	Integración: rama feature/* desde develop, auditoría y merge --no-ff con la CI en verde.

## Matriz de responsabilidades

Matriz RACI (R: responsable, A: aprueba, C: consultado, I: informado).

| Actividad | Equipo del proyecto | Claude (implementador) | Codex (auditor) | Docente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir alcance y criterios | A | R | C | I |
| Escribir pruebas automatizadas (TDD) | A | R | C | I |
| Ejecutar suites y registrar evidencia | A | R | I | I |
| Clasificar fallos y registrar defectos | A | R | C | I |
| Corregir regresiones del runtime | A | R (con autorización) | C | I |
| Auditar la fase | I | C | R | I |
| Integrar y publicar | A | R | C | I |
| Revisión académica | R | I | I | A |

## Cronograma

Hitos de pruebas con sus fechas reales (fecha de integración en develop). Las actividades aún no realizadas no tienen fecha.

| Hito | Actividad | Fecha | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Base multiempresa, roles y RF-01 a RF-27 con TDD (Fases 1 a 7) | 13/09/2026 | — |
| H2 | Validación manual en navegador (Fase 8) | 13/09/2026 | H1 |
| H3 | Suite E2E con Cypress (Fase 9) y portabilidad Docker (Fase 10) | 13/09/2026 | H2 |
| H4 | Servicio ML: pruebas y validación (Fases 15 a 17) | 21/09/2026 | H3 |
| H5 | QA visual y accesibilidad (Fase 21) | 23/09/2026 | H4 |
| H6 | QA global de release v1.1 (Fase 25) | 25/09/2026 | H5 |
| H7 | Plan de pruebas (F29D) y casos de prueba (F29E) | 30/09/2026 | H6 |
| H8 | Ejecución QA final (F29F), defectos y métricas (F29G) | 30/09/2026 | H7 |
| H9 | Auditoría final de F29D a F29H | Pendiente | H8 |

## Premisas

•	Los datos son ficticios y no se usa información personal real.

•	El entorno Docker del equipo representa el entorno de ejecución; no existe un entorno de producción.

•	Las pruebas automatizadas existentes son válidas como casos de prueba porque su trazabilidad a los RF está verificada.

•	La decisión final de selección es humana (RF-23): ninguna prueba espera que el sistema seleccione, descarte o contrate.

•	El tiempo disponible es el del calendario académico, sin personal de QA dedicado.

## Dependencias y Riesgos

Dependencias: imágenes Docker publicadas (postgres, redis, cypress/included), dependencias de Composer y npm fijadas por sus archivos lock, GitHub Actions y el entorno virtual del servicio ML.

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación | Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | El reset E2E borra datos de demostración | Baja | Alto | Entorno E2E aislado y rechazo del reset fuera de la base E2E (DEF-13) | Restaurar con migrate:fresh --seed en el entorno de demostración |
| R-02 | Pruebas inestables por fechas y zona horaria | Media | Medio | Fechas en APP_TIMEZONE (DEF-12) y sin reintentos | Clasificar como flaky y repetir la suite completa |
| R-03 | Falla externa de la CI o de la red | Media | Medio | Misma suite ejecutable en local con Docker | Re-ejecutar la CI y registrar la ejecución local |
| R-04 | Disponibilidad limitada del equipo | Media | Medio | Automatización y ejecución con un solo comando por herramienta | Priorizar criterios CA-01 a CA-06 |
| R-05 | Rendimiento y disponibilidad sin verificar | Alta | Medio | Se declaran NO VERIFICADOS (RNF-06 y RNF-07) | Recomendación de pruebas de carga como trabajo futuro |
| R-06 | Premisa del AS-IS no validada por el Colegio | Alta | Medio | Se declara AS-IS PRELIMINAR | Validación institucional como trabajo futuro |
| R-07 | Interpretar RF-29 como evaluación de personas | Baja | Alto | Pruebas que comprueban que la salida no menciona candidatos ni cambia el ranking | Desactivar el servicio: la aplicación funciona igual |

# Referencias

•	Plantilla de Plan de Pruebas de Software del curso (docs/academico/00-fuentes-oficiales/plan-pruebas/).

•	Referencia externa PMO Informática y ejemplo externo de plan de pruebas (no normativos).

•	Especificación de requerimientos: Formatos 06 (RF) y 07 (RNF); casos de uso: Formato 08.

•	Alcance: Formato 09. Arquitectura: Formato 11 (F11-R). Variables y operacionalización: F29C.

•	Diseño y arquitectura tecnológica: docs/final-report/06-diseno-sistema.md y 07-arquitectura-tecnologica.md.

•	Estrategia y automatización de pruebas de la v1.0: docs/final-report/11 a 13.

•	Trazabilidad: docs/final-report/traceability-master.md; TDD: docs/tdd-evidence.md; defectos: docs/defects.md.

•	Suite E2E: docs/testing/cypress-e2e.md. Entorno: docs/docker.md. QA de release v1.1: docs/v1.1/phase-25-final-qa.md.

•	Norma ISO/IEC 25010, usada solo como marco de referencia de calidad (sin certificación).

# Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| CP | Caso de prueba (CP-001 en adelante), definido en la F29E |
| CU | Caso de uso del Formato 08 (CU-01 a CU-20) |
| RF / RNF | Requerimiento funcional (RF-01 a RF-27) y no funcional (RNF-01 a RNF-10) |
| TDD | Desarrollo guiado por pruebas: prueba que falla, implementación mínima y refactorización |
| E2E | Prueba de extremo a extremo en navegador (Cypress) |
| Regresión | Repetición de pruebas ya aprobadas para detectar fallos introducidos por cambios |
| Multitenencia | Aislamiento de los datos de cada organización (organization_id) |
| Flaky | Prueba que falla de forma intermitente sin cambios en el código |
| CI | Integración continua: ejecución automática de pruebas en cada push (GitHub Actions) |
| RACI | Responsable, Aprueba, Consultado, Informado |
| EXPERIMENTAL / PROPUESTO | Estado de RF-29: validado solo con datos sintéticos, fuera de la línea base |